# Toum’Seco : propre et rentable

# Construisons un environnement et une economie où rien ne se perd, tout se gagne.

- Auteur : ONGMIGNE TOUMECK Annette

- Date : Juin 2026

- Version : 1.0

- Formateur :Mr EBANGA Loïc

# 1. Présentation et contexte

Le Cameroun fait face à une accumulation importante de déchets plastiques dans les rues, les caniveaux et les cours d'eau. Toum’Seco est une application web qui facilite la collecte, le suivi et la valorisation des déchets plastiques grâce à la géolocalisation et à un système de récompense financière. Des solutions similaires utilisent déjà la collecte géolocalisée et la rémunération des collecteurs.

# 2. Problème et objectifs

### Problème

- Mauvaise gestion des déchets plastiques.

- Difficulté à trouver les points de collecte.

- Peu d'incitation financière au recyclage.

### Objectifs

- Réduire la pollution plastique.

- Faciliter la collecte des déchets.

- Récompenser les collecteurs.

- Fournir des données aux entreprises de recyclage.

# 3. Périmètre

### Inclus

- Inscription des utilisateurs.

- Géolocalisation des points de collecte.

- Demande de collecte à domicile.

- Paiement des collecteurs.

- Tableau de bord administrateur.

### Exclus

- Vente directe de plastique recyclé.

- Gestion industrielle du recyclage.

# 4. Utilisateurs cibles

### Collecteur

Toutes personne qui collecte des déchets plastiques pour être rémunérée.

### Administrateur

Gestion de la plateforme.

### Entreprise de revalorisation des déchets

Consultation des statistiques de collecte. Achats des déchets collectés.

# 5. Fonctionnalités priorisées (MoSCoW)

### ESSENTIEL

- Inscription / connexion.

- Carte interactive.

- Géolocalisation.

- Demande de collecte.

- Validation des collectes.

- Paiement Mobile Money.

### Should have

- Historique des collectes.

- Tableau de bord avec statistique.

- Notifications.

- Système de notation des points de collecte.

### Could Have

- Classement des meilleurs collecteurs.

- Système de badges.

### Won't Have (pour plus tard)

- Intelligence artificielle pour prédire les volumes de déchets et analyser les données.

- Marketplace complète.

# 6. User Stories

- En tant que collecteur, je veux localiser le point de collecte le plus proche.

- En tant que collecteur, je veux demander un ramassage à domicile.

- En tant qu'administrateur, je veux valider les collectes.

- En tant qu'administrateur, je veux consulter les données.

- En tant qu'entreprise de revalorisation de déchets, je veux consulter les statistiques.

- En tant qu'entreprise de recyclage, je peux acheter les déchets.